ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Общество с ограниченной ответственностью «ВодСток»

в сфере водоотведения  (водоотведение, в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных вод, прием и транспортировка сточных вод)

за период с 1 января 2016года по  31 декабря 2016года

| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ВодСток» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | 462740 Оренбургская область,Светлинский район,пос.Светлый,ул.Промышленная,д.25 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Администрация Светлинского района Оренбургской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 462740 Оренбургская область, Светлинский район, пос.Светлый, ул.Промышленная д.25 |
| Дата представления отчета в уполномоченный орган | 1 апреля 2017года |

Раздел 1.  Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения; мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод; мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятий |  | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый | Фактический |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Замена электродвигателя с меньшей мощностью | 2016г. | 2016г. |  |
| 2. |  |  |  |  |

Раздел 2.  Показатели производственной деятельности

| № п/п | Наименование | Величина показателя, тыс.куб.м |  | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые показатели | Фактические показатели |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем принимаемых сточных вод | 540,0 | 337,7 | Своевременный ремонт и замена канализационных сетей |

Раздел 3. Объем финансовых потребностей

| № п/п | Наименование | Величина показателя, тыс.руб., без НДС |  | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые показатели | Фактические показатели |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Необходимая валовая выручка | 3699,02 | 2329 | Снижение объёма |

Раздел 4.  Значение показателей надежности, качества и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения показателей |  | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые показатели | Фактические показатели |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100 | 100 | 0 |
| 1.2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |
| 2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км |  |  |  |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/ куб.м. | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/ куб.м. | 0,21 | 0,29 | Утверждён в тарифе занижен-ный норматив |

Руководитель организации                                       подпись                                                           Ф.И.О.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        м.п.